## Slide 1: SCRUM
JORGE MARIO GUAQUETA RESTREPO
INGENIERIA DE SOFTWARE I

## Slide 2: AG COMUNICACIONES
Introducir nuevas tecnologias
Introducir nuevos procesos
Investigar nuevos enfoques
Diversidad de procesos

## Slide 3: DESAFIOS SIGNIFICATIVOS
Mejor gestion de cambio
Criticas del cliente
Grandes listas de requisitos sin cumplimiento
Desarrollo con mucho caos
Productos con muchos años de desarrollo
Mercado emergente
Fases bien definidas

## Slide 4: PATRONES
Describen problemas concurrente
Describe el nucleo de la solucion
Forma de documentacion
Son objetos descubiertos en multiples sistemas

## Slide 5: QUE ES SCRUM
Proceso de desarrollo incremental
Permite que el desarrollo se mantenga al borde del caos
Equipos de trabajo menores a 10 participantes
Cada individuo tiene una tarea
Se pueden hacer varios equipos no mayores a 10 participantes

## Slide 6: COMO FUNCIONA SCRUM
Fase de planeacion - Desarrollo de arquitectura
Arquitectos y Desarrolladores
Fases cortas o Sprints
Entrega de productos funcionales al final del sprint
Backlog - Lista de tareas
Actualizacion del backlog

## Slide 7: SPRINT
Produce un producto visible y funcional
Cada incremento esta basado en incrementos previos
Es una caja de tiempo para el desarrollo
Reuniones usualmente al iniciar la jornada

## Slide 8: PLANIFICACION
Definicion de lanzamiento
Estimacion del esfuerzo
Acuerdos entre desarrolladores y cliente
Asignacion de tareas en backlog
Inicio con las tareas de riesgo

## Slide 9: LIDER DE EQUIPO
Director de SCRUM
Asigna tareas del sprint
Garantiza el avance
Debe disminuir el riego
Rapida respuesta a los obstaculos

## Slide 10: REUNIONES DE SCRUM
¿cuál es el avance desde la ultima reunion?
¿obstaculos encontrados?
¿planeacion de logros, revision de atrasos?
Tiempo no mayor a 15 minutos
  Enfocar el esfuerzo de los desarrolladores
  Comunicar prioridades
  Informar del proyecto
  Resolver obstaculos
  Abordar y minimizar el riesgo

## Slide 11: FINAL DE SPRINT
Se entrega el prototipo funcional
Disminuir funcionalidad si no se logran las tareas
Evaluacion de la entrega entre las partes
Agregar, eliminar, priorizar trabajo
Reatroalimentacion al usuario

## Slide 12: PEQUEÑOS EQUIPOS
Productos manejables
Progeso
Mejoras de comunicación
Comparte logros
Entregas a tiempo
Mejores relaciones con el cliente

## Slide 13: CONCLUSIONES
Scrum se basa en desarrollo incremental,en tiempo real, con finalidad de cumplimiento de metas
Las reuniones permiten implementar necesidades nuevas
Las reuniones generan soluciones
Proyectos con menor ciclo de vida de desarrollo
Entregables con menor ciclo de vida de desarrollo
Permite requisitos no estables
Cada usuario tiene tareas en especifico